Work Breakdown Structure (WBS) Template

This Project WBS Template is free for you to copy and use on your project

and within your organization. We hope that you find this template useful and

welcome your comments. Public distribution of this document is only permitted

from the Project Management Docs official website at:

ProjectManagementDocs.com

Work Breakdown Structure (WBS)

<Project Name>

Company Name

Street Address

City, State Zip Code

Date

# Giới thiệu

Cấu trúc phân rã công việc (WBS) là một cái nhìn tổng thể về dự án, thể hiện toàn bộ khối lượng công việc mà dự án bao gồm.
Đây là một công cụ giúp truyền đạt dễ dàng các công việc và quy trình cần thiết để thực hiện dự án.

Người quản lý dự án (Project Manager) và nhóm dự án sử dụng WBS để xây dựng tiến độ dự án, xác định nhu cầu nguồn lực và chi phí.

Có nhiều cách khác nhau để trình bày WBS cho dự án của bạn; mẫu này cung cấp nhiều bố cục phổ biến nhất mà bạn có thể lựa chọn.
Tùy thuộc vào vị trí bạn đặt WBS trong kế hoạch dự án (Project Plan), một bố cục khác nhau có thể phù hợp hơn.

Ví dụ: nhiều nhà quản lý dự án thường chèn WBS cấp cao vào phần chính của kế hoạch dự án, sau đó đưa phiên bản chi tiết hơn vào phụ lục.
Bạn cũng có thể thấy rằng mình thích một bố cục khác nhau cho WBS cấp cao và WBS chi tiết.

Để tiết kiệm không gian trong mẫu này, chúng tôi chỉ trình bày các ví dụ WBS đến cấp độ thứ ba.
Trong dự án thực tế, bạn nên phát triển chi tiết hơn theo quy tắc “8 đến 80”, nghĩa là mỗi gói công việc (Work Package) nên chứa khối lượng công việc từ 8 đến 80 giờ để hoàn thành.

Cấu trúc phân rã công việc (WBS) được trình bày ở đây đại diện cho toàn bộ công việc cần thiết để hoàn thành dự án.

# Outline View

Chế độ xem dạng đề cương (Outline view) cung cấp một bố cục dễ xem và dễ hiểu cho Cấu trúc phân rã công việc (WBS – Work Breakdown Structure). Đây cũng là một bố cục rất hữu ích khi bạn đang xây dựng WBS, vì bạn có thể dễ dàng thực hiện các thay đổi — đặc biệt là do tính năng tự động đánh số của Microsoft Word sẽ tự động cập nhật mã WBS (WBS Code).

- Xây dựng ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP

  - Khởi tạo dự án

    - Thu thập yêu cầu và đánh giá tính khả thi

    - Xây dựng bản điều lệ dự án

    - Sản phẩm bàn giao: Nộp bản điều lệ dự án

    - Giảng viên hướng dẫn xem xét và phản hồi

    - Phê duyệt bản điều lệ dự án

  - Lập kế hoạch

    - Xác định phạm vi ban đầu của dự án

    - Phân công nhóm thực hiện dự án

    - Họp khởi động nhóm dự án

    - Xây dựng kế hoạch chi tiết (thời gian, nhân sự, nguồn lực)

    - Trình kế hoạch cho giảng viên duyệt

    - Mốc: Kế hoạch dự án được phê duyệt

  - Thực thi

    - Cài đặt môi trường phát triển (Flutter, Nodejs, PostgreSQL)

1.3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu
1.3.3. Phát triển API Backend (Nodejs)
1.3.4. Phát triển giao diện Frontend (Flutter)
1.3.5. Tích hợp Frontend và Backend thông qua API
1.3.6. Kiểm thử và gỡ lỗi (Unit, Integration, UI)
1.3.7. Triển khai thử nghiệm (Demo / Server cục bộ)
1.3.8. Hướng dẫn sử dụng cho người dùng (Sinh viên, Cán bộ)
1.3.9. Vận hành chính thức (Go Live)Go Live

  - Kiểm soát

1.4.1. Quản lý và giám sát tiến độ dự án
1.4.2. Họp nhóm định kỳ (tuần/lần)
1.4.3. Quản lý rủi ro và khắc phục sự cố
1.4.4. Cập nhật kế hoạch quản lý dự án khi cần

  - Kết thúc

1.5.1. Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng
1.5.2. Tổng kết và rút kinh nghiệm dự án
1.5.3. Cập nhật hồ sơ và tài liệu dự án
1.5.4. Giảng viên xác nhận nghiệm thu dự án
1.5.5. Lưu trữ mã nguồn và tài liệu lên GitHub

Dạng Phân Cấp

| Level | WBS Code | Element Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Xây dựng ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP |
| 2 | 1.1 | Khảo sát và phân tích |
| 3 | 1.1.1 | Khảo sát nghiệp vụ |
| 3 | 1.1.2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |
| 3 | 1.1.3 | Thiết kế sơ đồ tổng quan |
| 3 | 1.1.4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 2 | 1.2 | Phát triển backend |
| 3 | 1.2.1 | Module Xác thực cho API Đăng ký/Đăng nhập |
| 3 | 1.2.2 | Module Quản lý Người dùng |
| 3 | 1.2.3 | Module Quản lý thuốc |
| 3 | 1.2.4 | Module Quản lý phiếu kho |
| 2 | 1.3 | Phát triển Frontend |
| 3 | 1.3.1 | Cấu hình dự án Flutter |
| 3 | 1.3.2 | Xây dựng màn hình Đăng nhập / Đăng ký |
| 3 | 1.3.3 | Chức năng nhân viên kho (Xem thuốc hoạt động, xem thuốc hết hạn, xem thuốc săp hết hạn) |
| 3 | 1.3.4 | Chức năng nhập/xuất phiếu kho xem tồn kho |
| 2 | 1.4 | Tích hợp & Kiểm thử |
| 3 | 1.4.1 | Tích hợp luồng (Auth, Đăng ký, nhập, xuất) |
| 3 | 1.4.2 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống và Sửa lỗi |
| 2 | 1.5 | Giai đoạn 5: Triển khai & Báo cáo |
| 3 | 1.5.1 | Triển khai Demo |
| 3 | 1.5.2 | Chuẩn bị PPT thuyết trình |
| 3 | 1.5.3 | Tổng duyệt & Hoàn thiện |

Dạng Bảng

| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP | 1.1 Khởi tạo | 1.1.1 Thu thập yêu cầu, đánh giá khả thi 1.1.2 Xây dựng bản điều lệ dự án 1.1.3 Nộp bản điều lệ dự án 1.1.4 Giảng viên phản hồi bản điều lệ 1.1.5 Phê duyệt bản điều lệ |
|  | 1.2 Lập kế hoạch | 1.2.1 Xác định phạm vi dự án 1.2.2 Phân công nhóm dự án 1.2.3 Họp khởi động dự án 1.2.4 Lập kế hoạch chi tiết 1.2.5 Trình kế hoạch 1.2.6 Mốc: Duyệt kế hoạch |
|  | 1.3 Thực thi | 1.3.1 Cài đặt môi trường phát triển 1.3.2 Thiết kế hệ thống và CSDL 1.3.3 Lập trình Backend (Spring Boot) 1.3.4 Lập trình Frontend (Flutter) 1.3.5 Tích hợp FE & BE 1.3.6 Kiểm thử, gỡ lỗi 1.3.7 Triển khai và demo 1.3.8 Hướng dẫn người dùng 1.3.9 Vận hành chính thức |
|  | 1.4 Kiểm soát | 1.4.1 Quản lý tiến độ 1.4.2 Họp nhóm định kỳ 1.4.3 Quản lý rủi ro 1.4.4 Cập nhật kế hoạch |
|  | 1.5 Kết thúc | 1.5.1 Kiểm tra nghiệm thu 1.5.2 Tổng kết dự án 1.5.3 Cập nhật hồ sơ 1.5.4 Xác nhận nghiệm thu 1.5.5 Lưu trữ tài liệu |

Xây dựng ứng dụng quản lý kho thuốc

1

Khởi tạo dự án

1.1

Lập kế hoạch

1.2

Thực thi

1.3

Kiểm soát

1.4

Xác định phạm vi ban đầu của dự án

1.2.1

Kết thúc

1.5

Thu thập yêu cầu và đánh giá tính khả thi

1.1.1

Xây dựng bản điều lệ dự án

1.1.2

Sản phẩm bàn giao: Nộp bảng điều lệ dự án

1.1.3

Giảng viên hướng dẫn xem xét và phản hồi

1.1.4

Phê duyệt bản điều lệ dự án

1.1.5

Phân công nhóm thực hiện dự án

1.2.2

Hợp khởi động nhóm dự án

1.2.3

Xây dựng kế hoạch chi  tiết

1.2.4

Trình kế hoạch cho giảng viên

1.2.5

Mốc:Kế hoạch dự án được phê duyệt

1.2.6

Cài môi trường phát triển

1.3.1

Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu

1.3.2

Phát triển API Backend

1.3.3

Phát triển giao diện frontend

1.3.4

Tích hợp Frontend và Backend thông qua Api

1.3.5

Kiểm thử và gỡ lỗi

1.3.6

Triển khai thử nghiệm

1.3.7

Hướng dẫn sử dụng cho người dùng

1.3.8

Vận hành chính thức

1.3.9

Quản lý và giám sát tiến độ dự án

1.4.1

Họp nhóm định kì

1.4.2

Quản lý rủi ro và khắc phục sự cố

1.4.3

Cập nhật kế hoạch dự án khi cần

1.4.4

Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng

1.5.1

Tổng kết và rút kinh nghiệm dự án

1.5.2

Cập nhật hồ sơ và tài liệu dự án

1.5.3

Giảng viên xác nhận nghiệm thu dự án

1.5.4

Lưu trữ mã nguồn và tài liệu lên github

1.5.5

| Cấp | Mã | Tên công việc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Xây dựng ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP | Toàn bộ công việc để phát triển hệ thống quản lý kho thuốc đạt chuẩn GSP, gồm backend Node.js và frontend Flutter. |
| 2 | 1.1 | Khởi tạo dự án | Các hoạt động nhằm xác định mục tiêu, phạm vi và được phê duyệt để khởi động dự án. |
| 3 | 1.1.1 | Thu thập yêu cầu và đánh giá tính khả thi | Phân tích yêu cầu quản lý kho, nhập – xuất thuốc, cảnh báo hạn dùng, xác định phạm vi và tính khả thi. |
| 3 | 1.1.2 | Xây dựng bản điều lệ dự án | Soạn tài liệu mô tả mục tiêu, phạm vi, công nghệ (Node.js, Flutter, PostgreSQL, Docker) và thành viên nhóm. |
| 3 | 1.1.3 | Nộp bản điều lệ dự án | Trình bản điều lệ cho giảng viên hướng dẫn xem xét. |
| 3 | 1.1.4 | Giảng viên phản hồi và góp ý | Tiếp nhận phản hồi, chỉnh sửa tài liệu điều lệ cho hoàn thiện. |
| 3 | 1.1.5 | Phê duyệt điều lệ dự án | Giảng viên phê duyệt chính thức, cho phép bước sang giai đoạn lập kế hoạch. |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch | Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công nhân lực và lịch trình thực hiện. |
| 3 | 1.2.1 | Xác định phạm vi dự án | Xác định các chức năng chính: quản lý thuốc, phiếu kho, người dùng, cảnh báo hết hạn, tồn kho. |
| 3 | 1.2.2 | Phân công nhóm dự án | Chia công việc: backend, frontend, thiết kế UI, kiểm thử, tài liệu. |
| 3 | 1.2.3 | Họp khởi động nhóm | Thống nhất công cụ sử dụng: VSCode, Postman, GitHub, Docker, DBeaver. |
| 3 | 1.2.4 | Lập kế hoạch chi tiết | Xây dựng timeline, biểu đồ Gantt, phân bổ thời gian và nhiệm vụ từng thành viên. |
| 3 | 1.2.5 | Trình kế hoạch dự án | Gửi kế hoạch chi tiết cho giảng viên hướng dẫn để nhận xét. |
| 3 | 1.2.6 | Phê duyệt kế hoạch | Giảng viên duyệt kế hoạch, cho phép tiến hành lập trình. |
| 2 | 1.3 | Thực thi | Giai đoạn chính để phát triển và triển khai phần mềm. |
| 3 | 1.3.1 | Cài đặt môi trường phát triển | Cấu hình Node.js, Flutter SDK, PostgreSQL, Docker và pgAdmin. |
| 3 | 1.3.2 | Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu | Thiết kế mô hình ERD, các bảng (Thuoc, PhieuKho, NguoiDung, VaiTro), và API endpoints. |
| 3 | 1.3.3 | Phát triển Backend (Node.js) | Xây dựng API RESTful, xử lý logic nhập/xuất kho, tồn kho, cảnh báo thuốc sắp hết hạn. |
| 3 | 1.3.4 | Phát triển Frontend (Flutter) | Xây dựng giao diện trang chủ, quản lý thuốc, phiếu kho, người dùng, hiển thị cảnh báo. |
| 3 | 1.3.5 | Tích hợp Frontend – Backend | Kết nối API, xử lý xác thực JWT, hiển thị dữ liệu đồng bộ giữa BE và FE. |
| 3 | 1.3.6 | Kiểm thử và gỡ lỗi | Viết test case, chạy thử chức năng (nhập thuốc, cảnh báo, thống kê), sửa lỗi logic và giao diện. |
| 3 | 1.3.7 | Triển khai thử nghiệm | Cài đặt và chạy thử ứng dụng trên máy cục bộ hoặc máy chủ demo. |
| 3 | 1.3.8 | Hướng dẫn sử dụng | Soạn tài liệu hướng dẫn thao tác cho người dùng kho và quản trị viên. |
| 3 | 1.3.9 | Vận hành chính thức | Đưa hệ thống vào chạy thực tế (Go Live). |
| 2 | 1.4 | Kiểm soát | Giám sát tiến độ, chất lượng và xử lý rủi ro trong quá trình thực hiện. |
| 3 | 1.4.1 | Quản lý tiến độ | Theo dõi tiến độ qua GitHub, báo cáo tuần, cập nhật task hoàn thành. |
| 3 | 1.4.2 | Họp nhóm định kỳ | Báo cáo tiến độ, nhận phản hồi từ giảng viên. |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý rủi ro | Phát hiện và xử lý lỗi kỹ thuật, trễ tiến độ, xung đột merge code. |
| 3 | 1.4.4 | Cập nhật kế hoạch | Điều chỉnh timeline và phạm vi khi có thay đổi yêu cầu. |
| 2 | 1.5 | Kết thúc | Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và lưu trữ. |
| 3 | 1.5.1 | Nghiệm thu sản phẩm | Giảng viên kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng ứng dụng. |
| 3 | 1.5.2 | Tổng kết dự án | Rút ra bài học kinh nghiệm, đánh giá quy trình phát triển. |
| 3 | 1.5.3 | Cập nhật hồ sơ tài liệu | Hoàn thiện báo cáo, biểu đồ ERD, mã nguồn và hướng dẫn cài đặt. |
| 3 | 1.5.4 | Xác nhận nghiệm thu | Giảng viên ký xác nhận hoàn thành dự án. |
| 3 | 1.5.5 | Lưu trữ dự án | Đưa toàn bộ mã nguồn, tài liệu và báo cáo lên GitHub. |

# Thuật ngữ

Việc cung cấp bảng thuật ngữ là rất quan trọng, vì một số thuật ngữ trong quản lý dự án có thể khó hiểu đối với những người không có nền tảng chuyên môn về quản lý dự án.

| Thuật ngữ | Định nghĩa (Tiếng Việt) |
| --- | --- |
| Level of Effort (Mức độ nỗ lực) | Là lượng công việc (thời gian và nguồn lực) cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể. |
| WBS Code (Mã WBS) | Là mã định danh duy nhất được gán cho mỗi phần tử trong cấu trúc phân rã công việc (WBS), giúp xác định vị trí phân cấp của phần tử đó trong toàn bộ WBS. |
| Work Package (Gói công việc) | Là phần công việc hoặc sản phẩm bàn giao nằm ở cấp thấp nhất của một nhánh trong WBS. Đây là phần có thể được giao cho một nhóm hoặc cá nhân để thực hiện. |
| WBS Component (Thành phần WBS) | Là bất kỳ thành phần nào của WBS ở mọi cấp độ. Nó có thể là một gói công việc (Work Package) hoặc một phần tử WBS (WBS Element). |
| WBS Element (Phần tử WBS) | Là một thành phần riêng lẻ trong WBS cùng với các thuộc tính của nó, có thể nằm ở bất kỳ cấp độ nào. Một phần tử WBS có thể chứa công việc, hoặc chứa các phần tử WBS khác hay gói công việc. |

This free WBS Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com