| 1.0 NHẬN DIỆN DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP |
| Mô tả | Thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho dược phẩm tuân thủ tiêu chuẩn GSP. Hệ thống nhằm đảm bảo việc quản lý, truy xuất và kiểm soát thuốc một cách hiệu quả, an toàn và đúng quy định. |
| Nhà tài trợ |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Thành Việt |
| Nhóm thực hiện | Nguyễn Thành Việt |
| Nguồn lực | Nguyễn Thành Việt |

2.0 LÝ DO THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Đáp ứng yêu cầu quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP, đảm bảo chất lượng và an toàn thuốc trong quá trình bảo quản. - Góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, giúp minh bạch và hiện đại hóa hệ thống y tế.

3.0 – MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý kho dược phẩm đáp ứng tiêu chuẩn GSP, đảm bảo an toàn, chất lượng và truy xuất nguồn gốc thuốc. - Góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, phù hợp định hướng phát triển ngành Y tế.

4.0 – PHẠM VI DỰ ÁN

- Bao gồm việc thiết kế, phát triển và triển khai ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP. - Phạm vi dự án bao gồm các chức năng: quản trị người dùng, quản lý danh mục thuốc và nguyên liệu.

| 5.0 – CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Môi trường phát triển | Node.js làm nền tảng backend, hỗ trợ xử lý dữ liệu và xây dựng API. |
| Cơ sở dữ liệu (Database) | PostgreSQL để lưu trữ thông tin thuốc |
| Frontend Framework | Flutter để xây dựng giao diện người dùng thân thiện, dễ thao tác. |
| API & Kiến trúc hệ thống | Áp dụng RESTful API, tổ chức mã nguồn theo mô hình MVC (Model–View–Controller) giúp dễ bảo trì và mở rộng.. |
| Công cụ quản lý mã nguồn (Version Control) | Git + GitHub để lưu trữ, theo dõi thay đổi và cộng tác nhóm trong quá trình phát triển. |
| Giao diện và thiết kế (UI/UX Design) | Thiết kế bằng Figma, tuân thủ nguyên tắc thân thiện và dễ sử dụng cho nhân viên kho. |

| 6.0 CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Sự kiện / Mốc chính | Thời gian dự kiến |
| 1 | Khảo sát yêu cầu và phân tích hệ thống | Tuần 1 |
| 2 | Hoàn thành bản đặc tả yêu cầu | Tuần 2 |
| 3 | Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu và cơ sở dữ liệu | Tuần 3 |
| 4 | Thiết kế giao diện người dùng và mô hình ứng dụng. | Tuần 4 |
| 5 | Xây dựng cơ sở dữ liệu và cấu trúc chương trình | Tuần 5 |
| 6 | Lập trình các chức năng chính (quản lý người dùng, thuốc). | Tuần 6 |
| 7 | Báo cáo và trình bày kết quả dự án | Tuần 7 |
| 8 | Hoàn thiện báo cáo cuối cùng và nộp cho giảng viên. | Tuần 8 |

| 7.0 CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả |
| Trung bình | Khó khăn trong việc thu thập đầy đủ yêu cầu từ các bộ phận và người dùng thực tế. |
| Cao | Dữ liệu quản lý thuốc và nguyên liệu có thể phức tạp, cần chuẩn hóa trước khi nhập vào hệ thống. |
| Trung bình | Cần đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập hợp lý giữa các người dùng (quản trị). |
| Cao | Đảm bảo hệ thống tuân thủ đúng các tiêu chuẩn GSP trong quản lý, bảo quản và theo dõi thuốc. |
| Trung bình | Hạn chế về nguồn lực kỹ thuật và thời gian trong quá trình phát triển và kiểm thử phần mềm. |

| 8.0 CÁC RỦI RO |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả |
| Cao | Dữ liệu về thuốc, nguyên liệu và tồn kho phức tạp, có thể gây lỗi khi nhập vào cơ sở dữ liệu. |
| Trung bình | Tiến độ phát triển ứng dụng có thể bị chậm do khối lượng công việc lớn hoặc thay đổi yêu cầu. |
| Cao | Nguy cơ vi phạm tiêu chuẩn GSP nếu hệ thống không đảm bảo đúng quy trình quản lý và bảo quản thuốc. |
| Trung bình | Thiếu nhân sự kỹ thuật trong quá trình phát triển hoặc kiểm thử hệ thống. |

9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

- Ứng dụng được xây dựng và hoạt động ổn định theo đúng các chức năng đã đề ra trong phạm vi dự án. - Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn GSP về quản lý, bảo quản và theo dõi thuốc. - Dữ liệu trong kho được quản lý chính xác và có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. - Hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình chạy thử và đạt kết quả kiểm thử tốt (không lỗi nghiêm trọng).

10.0 CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm phát triển (phân tích, lập trình, kiểm thử, quản lý). Có sự hỗ trợ và định hướng rõ ràng từ giảng viên hướng dẫn Giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên nhóm trong suốt quá trình thực hiện. Hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng mã nguồn, tài liệu thiết kế, cơ sở dữ liệu và giao diện. Tuân thủ tiêu chuẩn GSP trong quá trình thiết kế

11.0 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Người phê duyệt dự án: ..............................................................

Ngày (Date): ...... / ...... / 2025